TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

THỰC TẬP ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

Tên đề tài: Thiết kế và phát triển game nhập vai 2D pixel top-down bằng Godot Engine

Giáo viên hướng dẫn: Khấu Văn Nhựt

Thời gian thực hiện: Từ 3/11/2025 đến 28/12/2025

Sinh viên thực hiện: Ngô Huỳnh Quốc Khang

Mã số sinh viên: 110122092 - Mã lớp: DA22TTD

Nội dung đề tài:

# Mô tả

Đề tài tập trung vào việc nghiên cứu các phương pháp nhằm xây dựng một tựa game nhập vai 2D với góc nhìn từ trên xuống (top-down). Tựa game được thiết kế theo phong cách đồ họa pixel cho phép người chơi điều khiển nhân vật chính di chuyển trong một ngôi làng, tương tác với các nhân vật NPC, khám phá hầm ngục, chiến đấu với quái vật, thu thập tài nguyên để trao đổi, mua vật phẩm và trang bị. Game tập trung vào xây dựng các thành phần chính bao gồm:

- Thiết kế các tilesheet và hoạt ảnh chuyển động.

- Thiết kế giao diện người dùng (UI) thân thiện.

- Tạo và xử lý âm thanh, nhạc nền.

- Xây dựng hệ thống di chuyển, va chạm và camera theo dõi nhân vật.

- Xây dựng hệ thống quản lý bản đồ, quản lý vật phẩm, túi đồ và mua bán vật phẩm.

- Xây dựng hệ thống chiến đấu cơ bản.

- Xây dựng hệ thống lưu và tải dữ liệu người chơi.

# Phương pháp thực hiện

## Phương pháp nghiên cứu

- Tìm hiểu tổng quan về Godot Engine, ngôn ngữ GDScript, lối chơi của các game thuộc thể loại top-down RPG và các tài liệu tham khảo.

- Tìm hiểu cách sử dụng công cụ Krita để thiết kế đồ họa theo phong cách pixel.

- Tìm hiểu phần mềm FL Studio để tạo và xử lý âm thanh phục vụ cho việc tăng tính trải nghiệm tựa game.

## Phương pháp phân tích và thiết kế

- Phân tích và lên ý tưởng gameplay, cơ chế di chuyển, chiến đấu, bản đồ.

- Thiết kế đồ họa cho nhân vật, môi trường, vật phẩm, animation và giao diện.

- Tạo nhạc nền và hiệu ứng âm thanh bằng FL Studio.

- Thiết kế cấu trúc Scene/Node Trong Godot Engine.

## Phương pháp xây dựng hệ thống

- Xây dựng cấu trúc Scene/Node cho từng phần (nhân vật, bản đồ, UI).

- Lập trình điều khiển nhân vật, va chạm, AI quái vật, hệ thống chiến đấu và thu thập vật phẩm bằng GDScript.

- Tạo hệ thống lưu tiến trình (save/load), giao diện menu và quản lý dữ liệu bằng file JSON và Dictionary trong Godot.

## Phương pháp kiểm thử

- Kiểm tra từng phần của game sau khi hoàn thành để phát hiện lỗi.

- Chơi thử toàn bộ game nhiều lần để đánh chất lượng, độ khó và trải nghiệm.

- Sửa lại những phần chưa ổn. Đóng gói và triển khai.

## Phương pháp triển khai

- Xuất file chạy game trên máy tính (.exe) bằng công cụ xuất của Godot.

- Kiểm tra lại sau khi xuất file để đảm bảo game vẫn hoạt động bình thường.

- Chuẩn bị video demo và hình ảnh minh họa để phục vụ cho việc báo cáo.

## Phương pháp khảo sát và đánh giá

- Thu thập phản hồi từ bạn bè, giảng viên hoặc người chơi thử.

- Dựa vào ý kiến đánh giá để cải tiến gameplay, chỉnh sửa giao diện, cân bằng độ khó.

- Tổng hợp kết quả đạt được, rút ra kinh nghiệm và hướng phát triển game tiếp theo.

# Kết quả đạt được

- Một tựa game hoàn thiện các chức năng cơ bản có thể chơi được, mang phong cách đồ họa pixel với góc nhìn top-down.

- Nhân vật di chuyển linh hoạt, va chạm chính xác với môi trường, có hệ thống camera theo dõi chuyển động nhân vật khi di chuyển.

- Hoàn thành xây dựng thế giới game gồm hai khu vực chính là làng và hầm ngục, cho phép người chơi tự do khám phá và tương tác với NPC cùng các vật thể trong môi trường của hai khu vực.

- Hệ thống chiến đấu cơ bản giữa người chơi và quái vật, trong đó kẻ địch có hành vi di chuyển, tấn công và chịu sát thương.

- Hoàn thiện hệ thống vật phẩm và cửa hàng, cho phép người chơi nhặt đồ, mua bán trang bị và vật phẩm nhằm tăng cường sức mạnh nhân vật.

- Thiết kế giao diện người dùng (UI) hoàn chỉnh, trực quan và dễ sử dụng, bao gồm thanh trạng thái, menu chính và túi đồ.

- Hoàn thành tích hợp hệ thống lưu và tải dữ liệu giúp người chơi có thể tiếp tục hành trình ở lần chơi sau.

- Hoàn thiện phần âm thanh và đồ họa với hệ thống nhạc nền, hiệu ứng âm thanh, đảm bảo tính trực quan và nhất quán trong trải nghiệm người chơi.

- Quyển báo cáo đồ án chuyên ngành hoàn chỉnh và slide thuyết trình về kết quả thực hiện. Nội dung quyển báo cáo sẽ bao gồm các chương sau:

Chương 1: Tổng quan

Chương 2: Nghiên cứu lý thuyết

Chương 3: Hiện thực hóa nghiên cứu

Chương 4: Kết quả nghiên cứu

Chương 5: Kết luận và hướng phát triển

# Kế hoạch thực hiện

| Tuần | Thời gian | Nội dung công việc | Kết quả thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần 1. | Từ ngày 10/11/2025 đến 16/11/2025 | - Nghiên cứu Godot Engine, GDScript và mô hình game top-down RPG. - Tìm hiểu về các đặc điểm của một game pixel. - Xác định yêu cầu, phạm vi đề tài, lối chơi, phong cách đồ họa và âm thanh. - Lên ý tưởng tổng thể về gameplay, bản đồ, NPC và hệ thống chiến đấu. | - Hiểu rõ nền tảng công nghệ và hướng phát triển game. - Xây dựng được ý tưởng tổng thể và hướng thiết kế. - Đặt ra được phạm vi, mục tiêu và kế hoạch thực hiện. |
| Tuần 2. | Từ ngày 24/11/2025 đến 30/11/2025 | - Thiết kế tilesheet bản đồ làng và hầm ngục. Thiết kế đồ họa cho nhân vật, NPC và kẻ địch. - Xây dựng hệ thống di chuyển, va chạm và camera cho nhân vật. - Xây dựng hệ thống tương tác với NPC. - Xây dựng hành vi cơ bản của kẻ địch (di chuyển, tấn công, nhận sát thương). | - Nhân vật có thể di chuyển và va chạm. - Camera hoạt động ổn định theo nhân vật. - Bản đồ có thể khám phá, NPC và quái vật hoạt động cơ bản. |
| Tuần 3. | Từ ngày 08/12/2025 đến 14/12/2025 | - Thiết kế giao diện thanh trạng thái, menu, túi đồ và các vật phẩm. - Xây dựng hệ thống chiến đấu, vật phẩm, nhặt đồ và cửa hàng. - xây dựng hệ thống quản lý âm nhạc nền và hiệu ứng âm thanh của game. - Tạo hệ thống lưu/tải game. - Hiệu chỉnh đồ họa, gameplay và âm thanh. - Kiểm thử, sửa lỗi và hoàn thiện game. | - Cơ chế chiến đấu, vật phẩm, cửa hàng và UI hoạt động hoàn chỉnh. - Game có được hiệu ứng âm thanh và nhạc nền. - Game có thể chơi được từ đầu đến cuối, lưu và tải ổn định. |
| Tuần 4. | Từ ngày 22/12/2025 đến 28/12/2025 | - Viết báo cáo, thiết kế slide thuyết trình, chuẩn bị nội dung trình bày. | - hoàn thiện bài báo báo và slide thuyết trình. |

| Xác nhận của GVHD Khấu Văn Nhựt | Ngày … … tháng … … năm 2025 SV thực hiện Ngô Huỳnh Quốc Khang |
| --- | --- |